Music Library

V 0.01 “MVP” | Rafael Venegas D | Assembler School

# Objetivo

- Utilizar la API de iTunes Search API para realizar búsquedas y mostrar resultados, utilizando Jquery, AJAX, HTML y CSS.

- Tabla de organización del proyecto

|  | - Prioridad | - Dificultad | - Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| - Documentación | - Alta | - Media | - 4 horas |
| - Organización | - Alta | - Baja | - 1 hora |
| - Reuniones Diarias | - Media | - Baja | - 5 horas (1 hora/día) |
| - Creación del repositorio | - Baja | - Baja | - 10 min |
| - Análisis de los requisitos del cliente | - Alta | - Baja | - 1 hora |
| - Búsqueda previa de información | - Media | - Media | - 2 horas |
| - Pruebas con la API | - Media | - Alta | - 2 horas |
| - Creación del boceto | - Media | - Media | - 1 hora |
| - Creación de clases, objetos y funciones | - Alta | - Alta | - 4 horas |
| - Desarrollo de la parte lógica (jquery y AJAX) | - Media | - Alta | - 8 horas |
| - Pruebas con localStorage | - Baja | - Media | - 2 horas |
| - Desarrollo de la vista (HTML y CSS) | - Baja | - Media | - 3 horas |
| - Testing / Correcciones | - Baja | - Alta | - 4 horas |

- Registro de incidencias que se han detectado durante la ejecución del proyecto.

- Registro de lecciones aprendidas.

- Calendario del proyecto.

- Cronograma del proyecto.

|  | - Music Library |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Miércoles | - Jueves | - Viernes | - Weekend | - Lunes | - Martes | - Miércoles |
| - Organización |  |  |  |  |  |  |  |
| - Análisis de los requisitos del cliente |  |  |  |  |  |  |  |
| - Creación del repositorio |  |  |  |  |  |  |  |
| - Búsqueda de información |  |  |  |  |  |  |  |
| - Creación de la documentación |  |  |  |  |  |  |  |
| - Creación de un boceto del HTML |  |  |  |  |  |  |  |
| - Creación de clases, objetos y funciones |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pruebas con la API |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de la parte lógica (jquery y AJAX) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pruebas con LocalStorage |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de la vista (HTML y CSS) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Testing/Correcciones |  |  |  |  |  |  |  |

- Estructura de los archivos

- Las carpetas se organizaron de la siguiente forma:

- music-library/

assets/

  - images/			Carpeta que contiene todas las imágenes usadas.

- js/			Carpeta que contiene todos los scripts usados.

  - css/			Carpeta que contiene todos los estilos usados.

  - documentation/	Carpeta que contiene la documentación

index.html			Página principal del proyecto.

README.md			Archivo con las instrucciones de cómo correr el proyecto.

- Mediciones de control de calidad.

- A través de un checklist, se realizó una verificación de cada uno de los requisitos del cliente y si se cumplían.

- Métricas de calidad.

- Se verificó individualmente la calidad a través de las siguientes métricas:

- - Compatibilidad con los diferentes exploradores

- - Funcionamiento correcto del javascript (a través de ESLint)

- - Obtención de los datos correctamente

- - Guardado de la información en localStorage

- Documentación de requisitos.

- - Sistema operativo PC: Windows, Mac o Linux. Movil: MAC, IOS.

- - En navegadores compatibles (versiones más recientes): Opera, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer.

- Documentación de riesgos en el caso de que estos existan

- En una etapa inicial se plantearon los siguientes riesgos posibles:

- Documentación acerca del WORKFLOW de git que vas a usar

- - En una etapa inicial, se realizaron pruebas en una rama “pruebas”, en la cual se hicieron commits de la estructura de la página principal.

- - A partir de la realización de la estructura se continuó trabajando solamente en la rama “master”, a través del workflow “Gitflow”.

- Mas info --> https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow

- Documentación acerca de las herramientas usadas en el proyecto

- LocalStorage  https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

- ESLint -> https://eslint.org/docs/user-guide/getting-started

- API itunes -> https://affiliate.itunes.apple.com/resources/documentation/itunes-store-web-service-search-api/

- Arquitectura del proyecto

- Clases